# 河北满好会计师事务所（普通合伙）HEBEI MANHAO ACCOUNTANTS FIRMS(GENERAL PARTNERSHIP)

# 冀满好（2022）专审字第022号

高阳县民政局医养结合养老公寓建设项目

重点绩效评价报告

为深入贯彻党的十九大精神，全面落实中央和省委、省政府关于实施预算绩效管理的决策部署，加强财政资金绩效管理，提高项目绩效管理水平，促进财政资金配置效率和使用效益提升，根据《中华人民共和国预算法》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《中共河北省委 河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(冀发〔2018〕54号)、《河北省省级预算绩效重点评价管理办法》（冀财绩〔2019〕11号）及《河北省财政厅关于加强和改进预算绩效重点评价工作 进一步提高评价质量的意见》（冀财绩〔2020〕3号）、《财政部关于加快地方政府专项债券发行使用有关工作的通知》（财预〔2020〕94号）、《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）、《高阳县县级预算绩效重点评价管理办法》（高财监〔2020〕7号）等有关规定，我们于2022年7月份对“高阳县民政局医养结合养老公寓建设项目”进行了重点绩效评价，现将评价情况及结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目单位概况

本项目的承办单位是高阳县民政局。根据《高阳县民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》，高阳县民政局主要职责之一：统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作。拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（二）项目建设的必要性

高阳县总人口 32.5 万人，其中60周岁以上老年人有 6.4 万人，占全县总人口的 19.7%，比全国平均水平高出 1.8 个百分点，人口老龄化情况较为突出。按照上级每千名老人拥有养老床位38张以上要求，高阳县需养老床位 2432张以上。高阳县敬老院现有床位数320张，夕阳红在建养老院床位可达500张，养老床位数缺口为1612张。特别是全县60周岁以上老年人中，应由政府集中供养的特困人员供养对象1648人，公办敬老院床位缺口为1325张，远达不到公办养老机构保基本、兜底线的要求。

按照“十三五”养老服务体系（设施）建设要求，要进一步健全完善以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的养老服务体系，建设任务投资由中央和地方共同筹措解决，中央预算内投资重点建设任务之一是：支持老年养护院、荣誉军人休养院、符合要求的医养结合养老设施（综合性养老设施，具备医疗功能，但不包括单独医疗或以医疗为主的卫生设施）建设。

为提升高阳县养老服务能力，提高养老服务质量，将县敬老院年久失修的三层砖混结构的旧楼拆除后，新建高阳县民政局医养结合养老公寓建设项目。

本项目的建设不仅有利的改善了农村特困老人及困难的失能、半失能老年人和社会养老问题，同时也加快了和谐社会的建设，使国家对老人养老问题的压力相应得到缓解。因此项目的建设是十分必要的和可行的。

（三）项目概况

1.项目立项情况

2020年11月30日，高阳县行政审批局以《关于高阳县民政局医养结合养老公寓建设项目可行性研究报告变更的批复》（高阳审批审字〔2020〕104号）文件，对高阳县民政局申报的《关于高阳县民政局医养结合养老公寓建设项目可行性研究报告变更的请示》予以批复。本项目总投资为3,022.85万元，其中申请2020年专项债券资金1,600.00万元，申请2021年专项债券资金900.00万元。项目建设年限：2020年10月-2021年12月。以项目医疗收益、养老人员收益偿还专项债券资金。

2.实施过程

2020年12月06日，高阳县民政局与华夏城投项目管理有限公司签订《工程建设项目招标代理合同》，委托华夏城投项目管理有限公司采用竞争性磋商方式对“高阳县民政局医养结合养老公寓建设项目”进行招标。

经过公开招标，2021年1月4日河北建工集团装饰工程有限公司中标。2021年1月29日高阳县民政局与河北建工集团装饰工程有限公司签订《建设工程施工合同》。合同规定：签约合同价为26,683,663.17元；计划工期自2021年2月18日至2021年12月31日。

2021年2月18日，施工企业按合同规定进场施工。因为新冠疫情等不可抗拒的客观原因，工程至2022年7月份完工。

2021年1月27日，高阳县民政局会与河北恒奥工程项目管理有限公司签订《建设工程监理合同》。施工期间，委托河北恒奥工程项目管理有限公司实施全程监理。合同规定：签约酬金为266,260.00元。

3.实施内容

项目建设内容：将县敬老院院内三层旧楼（原县医院主楼)拆除后新建养老公寓。项目总占地16594.83平方米，新建1栋9层框架结构的医养结合养老公寓，建筑面积7900.81平方米，设置床位185张，其中包括供养对象用房（包含生活用房、医疗保健用房、公共活动用房）、管理服务用房(包含 管理用房、附属用房），食堂、取暖等其他配套设施使用现有设施。

二、绩效评价工作组织开展情况

绩效评价工作分四个阶段实施：绩效评价项目的确定和选取、绩效评价的准备阶段、绩效评价的具体实施阶段和绩效评价工作的总结阶段。

- 重点评价项目的选取

- 根据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）第五章第十六条，“省级财政部门根据工作需要，每年选取部分重大项目开展重点绩效评价。选取项目对应的资金规模原则上不低于本地区上年新增专项债务限额的5%，并逐步提高比例。鼓励引进第三方机构，对重大项目开展重点绩效评价”的要求，结合高阳县关于2022年县级财政重点绩效评价计划安排，高阳县财政局选取“高阳县民政局医养结合养老公寓建设项目”，并委托河北满好会计师事务所进行重点绩效评价。

（二）绩效评价的准备阶段

为圆满完成对“高阳县民政局医养结合养老公寓建设项目”的重点绩效评价工作，我们在成立专业的绩效评价工作组、明确绩效评价目的和原则的基础上，选定恰当的评价标准和评价重点、并选择合适的评价方式方法，制定了具有可操作性的评价实施方案。

1.成立绩效评价工作组。根据“高阳县民政局医养结合养老公寓建设项目”业务的特点和具体内容，按照具备专业胜任能力、绩效评价经验丰富、遵守职业道德要求、恪守诚信、客观公正、保持职业怀疑态度、严格履行保密义务的标准，组建绩效评价工作组。

2.确定绩效评价的目的和原则

（1）绩效评价目的。以改进预算管理、提升预算绩效为目标，加强财政资金绩效管理，提高项目绩效管理水平，促进财政资金的配置效率、使用效益的提升，提高预算管理水平和政策实施效果。

（2）绩效评价原则

①问题导向。以相关法律、法规、规章以及国家、省、市有关文件政策等为依据，分析并抓住存在问题，究其原因、搜其危害、谋划措施、研究解决。

②突出重点。以绩效导向和成本控制理念为出发点，以投入、产出和效果为评价重点，对资金安排使用的科学性、精准性、及时性、规范性、有效性进行综合评价。

③科学规范。采用定性与定量相结合的方法，通过多种途径和手段充分收集证据资料，保证评价结论依据充分。

④公平公正。在评价过程中，收集相关文件及资料，通过现场调研，查阅资料、专家咨询、问卷调查、召开评价会议等为评价结论提供充分的依据支持，确保评价结果的客观公正。

3.绩效评价标准和评价重点

（1）此次绩效评价标准主要使用了计划标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

①计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

②历史标准。参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现条件下应当确定相对较高的评价指标。

（2）绩效评价重点内容。重点是对资金安排使用的科学性、精准性、及时性、规范性、有效性等进行综合评价。

①科学性。主要评价资金安排是否符合财政事权与支出责任相适应的要求，是否建立了规范高效的分配使用机制，是否存在项目安排散碎现象，是否发挥了财政资金的引导撬动作用等。

②精准性。主要评价资金投向是否聚焦特定工作任务或特定事业发展目标，是否紧密对接相关领域发展规划，是否符合厘清政府与市场边界的要求，资金投入方式是否符合相关行业、领域项目特点，是否选准支持项目的关键环节和实施节点，是否与实际成本或客观需要相匹配。

③及时性。主要评价资金分解下达是否符合预算法规定期限，代编预算细化是否满足相关时限要求，支出进度是否达到既定进度目标要求。

④规范性。主要评价资金安排、使用是否合法合规，资金用途是否符合项目实施内容和工作任务，资金支出是否履行审批程序和手续、是否符合政府采购要求，会计信息是否完整准确，是否存在挤占挪用等问题。

⑤有效性。主要评价项目绩效目标指标是否完成，支出内容是否准确合理，实施方式是否科学高效，资金使用是否厉行节约，是否实现少花钱、多办事，最大程度发挥了资金使用效益，整体对相关行业、领域的保障或带动作用是否得到了有效发挥。

在该项目绩效评价过程中突出专项债券项目资金绩效评价特点，包括但不限于以下内容：

①决策方面。项目立项批复情况；项目完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况；项目符合专项债券支持领域和方向情况；项目绩效目标设定情况；项目申请专项债券额度与实际需要匹配情况等。

②管理方面。专项债券资金收支、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理情况；债券资金按规定用途使用情况；资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配情况；项目竣工后资产备案和产权登记情况；专项债券本息偿还计划执行情况；项目收入、成本及预期收益的合理性；项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配情况；专项债券期限与项目期限匹配情况；专项债券项目信息公开情况；外部监督发现问题整改情况；信息系统管理使用情况；其他财务、采购和管理情况。
    ③产出方面。项目形成资产情况；项目建设质量达标情况；项目建设进度情况；项目建设成本情况；考虑闲置因素后债券资金实际成本情况；项目建成后提供公共产品和服务情况；项目运营成本情况等。
    ④效益方面。项目综合效益实现情况；项目带动社会有效投资情况；项目支持国家重大区域发展战略情况；项目直接服务对象满意程度等。

4.绩效评价的方式方法

（1）评价方式。本项目的绩效评价，我们选择采用聘请专家、电话咨询、召开座谈会、问卷调查和项目调研等方式。

①聘请专家。邀请行业技术、管理和财务等方面的专家参与绩效评价工作，提供专业支持。根据委托项目内容及单位情况，我所将从高校、相关机构及行业选择包括业务专家、管理专家和财政财务专家等方面的专家参与到绩效评价工作中，原则上绩效评价专家组成员不少于3人，以保证项目的顺利实施，优质高效地完成评价任务。

②电话咨询。通过电话对专业人士、评价对象及其他相关方进行咨询。

③问卷调查。运用统一设计的问卷向项目受益对象了解情况或征询意见。

④项目调研。通过走出去的方式，向外地市学习先进经验，学习好的经验和做法。

（2）评价方法。对本项目的绩效评价工作，按照简便有效的原则，根据评价对象的具体情况，采取以下一种或多种方法：

①成本效益分析法。指通过开展成本核算，并对全部成本和效益进行对比来评价项目（政策）投入价值，以实现投入最小的成本获得最大的收益为目标的分析方法。

②对比分析法。指通过将绩效目标与预期实施效果、历史情况、不同部门和地区同类财政支出安排情况进行比较，对项目（政策）进行评价。

③因素分析法。指通过全面统计影响绩效目标实现和实施效果的内外因素，综合分析内外因素对绩效目标实现的影响程度，对项目（政策）进行评价。

④公众评判法。指通过专家评估、抽样调查等方式，对相关情况提供咨询意见和结论支撑的评价方法。

⑤文献分析法。指通过对收集到的相关领域的文献资料进行研究，以深入了解评价对象的性质和状况，并从中引出相关观点或评价结论的方法。

⑥最低成本法。是指对预期效益不易计量的项目，通过综合分析测算其最低实施成本，对项目进行评价。

⑦其他评价方法。其他能为评价结论提供支撑的方法。

5.制定切实可行的评价实施方案

（1）在了解项目基本情况及做好以上准备工作的基础上，制定评价工作方案。

（2）向高阳县民政局送达评价通知书。工作组于实施评价前3个工作日书面通知高阳县民政局，告知评价工作组到达高阳县民政局的时间及评价所需资料名称清单，由高阳县民政局提前准备评价资料。

（3）评价工作组进驻高阳县民政局，通过查阅资料、审查账表、翻阅合同档案、召开座谈会、发放调查问卷、随机访谈等方式进行现场工作。

（4）综合分析获取的全部资料和信息，形成初步评价结论，反馈给高阳县民政局征求意见。

（5）撰写评价报告初稿提交高阳县民政局征求意见，根据反馈意见，修改、完善后形成正式的评价报告提交高阳县财政局。评价报告的主要内容包括：

①被评价项目（单位）基本情况：评价对象概况、资金安排等。

②绩效评价指标及评价标准：绩效评价指标体系、评价标准、指标权重设定情况及设定依据。

③评价工作组织实施情况：评价工作组织实施情况、绩效评价方法及选择依据、评价过程控制等。

④评价分析：按照工作方案、依据收集资料，对评价对象的绩效情况进行定量、定性的综合分析。

⑤综合评价等级及评价结论：根据评价得分情况，从产出效果、资金使用等方面分别进行简要评价总结，形成总体评价结论。

⑥存在问题：根据绩效评价情况，从部门工作管理、财政资金管理、制度建设、政策设计、项目管理等方面分析问题及成因。

⑦整改建议：针对存在问题，从修订完善政策、调整资金投向、优化分配使用、改进投入方式、加强统筹整合、规范资金使用、提高资金效益、提请问责等方面，提出整改意见建议。

（6）形成工作底稿。对绩效评价现场确定的重点情况及相关证据、问题、结论依据等，形成作为绩效评价报告依据的工作底稿，并经高阳县民政局签字盖章予以确认。

（三）绩效评价工作的具体实施

1.搜集评价资料。绩效评价工作组进驻高阳县民政局后，按照事先提供给被评价单位的资料清单，全面收集并核对绩效评价所需相关资料。

2.听取情况介绍。评价工作组成员听取高阳县民政局关于“高阳县民政局医养结合养老公寓建设项目”建设情况、专项资金项目绩效自评情况的介绍。

3.检查专项资金使用情况。通过查阅预算审批文件、资金预算拨付单据、资金使用的相关凭证、相关管理制度、资金使用效益等情况，针对资金投入预算编制的科学性、资金分配的合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、项目实施效益等方面，获取绩效评价所需的基础资料。

4.设计开展现场访谈。按照“高阳县民政局医养结合养老公寓建设项目”的受益对象和业务关联方，设计访谈调查问卷，对项目实施过程及效果的满意程度进行问卷调查并征询意见。

5.初步分析并不断完善资料。对高阳县民政局提供的相关评价资料，结合专项资金使用情况及问卷调查的结果进行初步分析，确定需要高阳县民政局补充提供的资料清单及评价重点。

6.完善评价指标。以财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定的《项目支出绩效评价指标体系框架》为基础，结合《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）的相关规定、结合本项目《可行性研究报告》以及高阳县民政局提供的《项目自评报告》，设计、确定《高阳县民政局医养结合养老公寓建设项目绩效评价指标体系》。

7.组织项目访谈。针对绩效评价过程发现的成绩、问题、建议等，与高阳县民政局的主管领导及部门负责人分别进行面对面单独访谈并记录。

8.撰写提交评价报告。一是全面审阅梳理评价资料、研究分析相关情况；二是核实有关情况，分析形成初步结论；三是评价工作组按照项目绩效评价指标体系进行量化打分；四是撰写项目绩效评价报告（征求意见稿），并与被评价单位交换意见；五是综合分析被评价单位所提意见建议，适时修改完善并形成最终项目绩效评价报告；六是提交绩效评价报告。

（四）建立绩效评价档案

将绩效评价过程中所依据的所有资料进行归档保管。

三、资金安排使用情况

（一）项目预算批复

2020年11月30日，高阳县行政审批局以《关于高阳县民政局医养结合养老公寓建设项目初步设计及概算内容变更的批复》（高阳审批审字〔2020〕105号）文件，对高阳县民政局申报的《高阳县民政局医养结合养老公寓建设项目初步设计及概算内容变更的批复的申请》予以批复，项目总投资为3,022.85万元。

（二）项目绩效目标设定

高阳县民政局设定的2021年绩效目标，见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 分值 | 预期指标值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 实际新建医养结合养老公寓楼个数 | 25 | = | 1 | 栋 |
|  | 质量指标 | 医养结合设备及生活条件是否满足现需条件 | 25 | 文字描述 |  | 基本满足 |
| 效益指标 （30） | 可持续影响指标 | 是否促进养老事业发展 | 15 | 文字描述 |  | 有效缓解 |
|  | 社会效益指标 | 是否提升社会水平 | 15 | 文字描述 |  | 稳定逐步提升 |
| 满意度指标 （10） | 生态效益指标 | 建设中环境污染情况 | 10 | 文字描述 |  | 达到标准 |
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 |  |  |  |

（三）资金拨付使用

1.项目资金拨入情况

高阳县财政局拨付高阳县民政局项目资金25,234,241.00元，其中专项债券资金25,000,000.00元，2020年12月份拨付16,000,000.00元、2021年12月份拨付9,000,000.00元。

2.项目资金支付情况

截至2022年6月底，高阳县民政局支付项目资金25,234,241.00元。其中支付安全文明施工措施费1,568,999.40元、支付农民工工资预储金4,769,940.49元、支付工程款18,243,282.10元、支付其他费用652,019.00元。

到位的专项资金全部用于该项目投入，与项目内容相匹配，没有发现截留、挤占、挪用情况，项目资金分配使用基本合规、合理。

四、整体评价结论

（一）评价总得分

我们认为：“高阳县民政局医养结合养老公寓建设项目”立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理且明确、符合专项债券支持领域、专项债额度与实际需求匹配、纳入政府性基金预算管理；管理制度基本健全、执行总体有效；遵守并执行政府采购政策规定。但在项目资金会计核算方面存在有些问题，产出成本、项目经济效益未能达到预期目标。

“高阳县民政局医养结合养老公寓建设项目”绩效评价综合得分95分，其中：决策指标分值20分、得分20分，管理指标分值20分、得分19分， 产出指标分值30分、得分29分，效益指标分值30分、得分27分。绩效评价具体得分情况见下表：

“高阳县民政局医养结合养老公寓建设项目”绩效评价结果

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20 分） | 项目立项 （6 分） | 立项依据充分（3 分） | 3 | 3 |
|  |  | 立项程序规范性（3 分） | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 （6 分） | 绩效目标合理性（3 分） | 3 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性（3 分） | 3 | 3 |
|  | 资金投入 （8 分） | 符合专项债支持领域（4 分） | 4 | 4 |
|  |  | 专项债额度与实际需求匹配（4 分） | 4 | 4 |
| 小 计（20 分） |  |  | 20 | 20 |
| 管理 （20 分） | 资金管理 （10 分） | 纳入政府性基金预算管理（2 分） | 2 | 2 |
|  |  | 专项债资金使用合规性（4 分） | 4 | 4 |
|  |  | 收入成本及预期收益合理性（2 分） | 2 | 2 |
|  |  | 专项债期限与项目期限匹配性（2 分） | 2 | 2 |
|  | 组织实施 （10 分） | 管理制度健全性（3 分） | 3 | 2 |
|  |  | 项目招标采购合规性（3 分） | 3 | 3 |
|  |  | 制度执行有效性（4 分） | 4 | 4 |
| 小 计（20 分） |  |  | 20 | 19 |

| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 分值 |  | 评分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 （30 分） | 产出数量 （9 分） |  | 完成项目设计规模及内容（9 分） | 9 |  | 9 |  |
|  | 产出质量 （9 分） |  | 医养结合设备及生活条件是否满足现需条件（9 分） | 9 |  | 9 |  |
|  | 产出时效 （6 分） |  | 工程周期在预计时间内（6 分） | 6 |  | 5 |  |
|  | 产出成本 （6分） |  | 总投资在概算范围内（6 分） | 6 |  | 6 |  |
| 小 计（30 分） |  |  |  | 30 |  | 29 |  |
| 效益 （30 分） | 经济效益指标（5 分） |  | 预期收益的合理性（2 分） | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | 收益率达到计划（3分） | 3 |  | 0 |  |
|  | 社会效益指标（5 分） | 提高老龄人群医养便利（3 分） |  |  | 3 |  | 3 |
|  |  | 促进和谐社会建设（2） |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 生态效益指标（5 分） | 提供良好的医养环境（5 分） |  |  | 5 |  | 5 |
|  | 可持续影响指标（5 分） | 项目收益可持续（5 分） |  |  | 5 |  | 5 |
|  | 还本付息指标（5 分） | 能够偿还债券本金（3 分） |  |  | 3 |  | 3 |
|  |  | 能够偿还债券利息（2 分） |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 服务对象满意指标（5 分） | 公众满意度（5 分） |  |  | 5 |  | 5 |
| 小 计（30 分） |  |  |  |  | 30 |  | 27 |
| 合 计（100 分） |  |  |  |  |  |  | 95 |

（二）评价等级

根据河北省财政厅颁发的《河北省省级预算绩效重点评价管理办法》第十七条：“重点评价结果采取评级形式,以优、良、中、差四个等级来反映;评价结果能量化的,也可以分值来表述,在评价总分设置为 100 分情况下,一般得分与等级对应关系为:90 分以上为优、80-90 分为良、 60-80 分为中、 60 分以下为差”的规定，评价工作组对“高阳县民政局医养结合养老公寓建设项目”的总体评价等级为“优”。

（三）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

决策指标分值20分、得分20分。

（1）项目立项

“高阳县民政局医养结合养老公寓建设项目”已通过高阳行政审批局的批复：《高阳县行政审批局关于高阳县民政局医养结合养老公寓建设项目可行性研究报告变更的批复》（高阳审批审字〔2020〕104号）文件。

①立项依据充分性。

“高阳县民政局医养结合养老公寓建设项目”前期工作包括前期规划和设计、项目建议书编制、可行性研究报告及论证，工程建设包括设备订购、施工图设计、土建施工等，严格按照国家相关法律法规履行基本建设程序，并取得相关审批文件。

②立项程序规范性。

项目单位在推进“高阳县民政局医养结合养老公寓建设项目”的前期工作中，按规定先后申请并获批了项目建议书批复、可行性研究报告批复、可行性研究报告变更批复、建设项目环评、建设工程规划许可证等项目建设必需手续，符合立项程序规范性的要求。

“项目立项”二级指标分值6分，实际得分6分。

（2）绩效目标

①绩效目标合理性。总的看，项目绩效目标的设定与项目资金的使用范围密切相关，绩效指标能够涵盖项目建设的主要方面，评价工作组认可其合理性。

②绩效指标明确性。“高阳县民政局医养结合养老公寓建设项目” 绩效目标目的明确、指标量化且先进、评分标准严谨，符合绩效指标明确性的要求。

“绩效目标”二级指标分值6分，实际得分6分。

（3）资金投入

①符合专项债支持领域

财政部《关于加快地方政府专项债券发行使用有关工作的通知》（财预〔2020〕94号）规定：优化新增专项债券资金投向。坚持专项债券必须用于有一定收益的公益性项目，融资规模与项目收益相平衡。重点用于国务院常务会议确定的交通基础设施、能源项目、农林水利、生态环保项目、民生服务、冷链物流设施、市政和产业园区基础设施等七大领域。积极支持“两新一重”、公共卫生设施建设中符合条件的项目，可根据需要及时用于加强防灾减灾建设。

“高阳县民政局医养结合养老公寓建设项目”属于上述规定中的“民生服务”，符合专项债支持领域。

②专项债额度与实际需求匹配

专项债的发行额度与项目投资的实际需求相匹配。

“资金投入”二级指标分值8分，实际得分8分。

2.项目管理情况

管理指标分值20分、得分19分。

（1）资金管理

①纳入政府性基金预算管理

经查：“高阳县民政局医养结合养老公寓建设项目”的总投资已经纳入政府性基金预算管理，符合专项债券投资项目管理的相关规定，为项目建设奠定了坚实基础。

②专项债资金使用合规性

经查：到位的专项资金全部用于该项目投入，与项目内容相匹配，未发现截留、挤占、挪用情况，项目资金分配使用基本合规、合理。

③收入成本及预期收益合理性

保定佳和会计师事务所有限责任公司出具的《高阳县民政局医养结合养老公寓建设项目 相关项目收益与融资自求平衡专项评价报告》、红城国际工程项目管理有限公司出具的《高阳县民政局医养结合养老公寓建设项目专项债券实施方案》显示，“高阳县民政局医养结合养老公寓建设项目”的收入、成本及预期收益具备合理性。

④专项债期限与项目期限匹配性

2020年申请项目债券发行规模1,600.00万元，期限5年；2021年申请项目债券发行规模900.00万元，期限7年。

本项目用于资金平衡的项目运营净收益为6,559.32万元，融资本息为3,017.95万元。完全能够保障专项债的按期还本付息。专项债期限与项目期限匹配性良好。

“资金管理”二级指标分值10分，实际得分10分。

（2）组织实施

①管理制度健全性。

经查，项目单位制定了《建设项目内部财务管理制度》、《建设项目合同管理制度》、《建设项目内部管理制度》等内部管理制度，但没有单独制定《项目专项资金管理办法》，对于专项资金的收支管理只是在《建设项目内部财务管理制度》中有所体现，没有制定明确的项目资金审批权限和大额资金支付决策程序。评价工作组因此将满分3分的制度执行有效性打分时，扣减了1分。

②项目招标采购合规性。

经查，项目单位严格按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，于2020年12月06日委托华夏城投项目管理有限公司对建设项目进行公开招标，河北建工集团装饰工程有限公司中标；按规定将招标结果公示无异议后，项目单位与河北建工集团装饰工程有限公司签订了“工程施工合同”，合同对甲乙双方的权责利划分清晰，体现了公平原则。

③制度执行有效性

总体上看，项目单位能够遵守法律法规及相关行业建设规范；能够执行建设项目管理、资金收支管理、合同管理、政府采购管理、资产管理等内部管理制度的相关规定。

“组织实施”二级指标分值10分，实际得分9分。

3.项目产出情况

产出指标分值30分、得分29分。

（1）产出数量：

截至2022年7月份，完成了高阳县民政局医养结合养老公寓建设项目建设。

（2）产出质量

因为新冠疫情等不可抗拒的客观原因，工程至2022年7月份完工。经内部评定，医养结合设备及生活条件基本满足现需条件。

（3）产出时效。

根据高阳县行政审批局《关于高阳县民政局医养结合养老公寓建设项目可行性研究报告变更的批复》（高阳审批审字〔2020〕104号）文件，项目建设年限：2020年10月-2021年12月。由于新冠疫情等不可抗拒的客观原因，造成工期后延，截至2022年7月份工程完工。评价工作组因此将满分6分的工程周期时效性打分时，扣减了1分。

（4）产出成本。

工程于2022年7月份完工，按照签订的工程施工合同、工程监理合同、项目其他合同及完成的工程量预计，项目总投资能够控制在概算范围内。

4.项目效益情况

效益指标分值30分、得分27分。

（1）经济效益

①预期收益的合理性。该项目财务指标良好，能够产生持续稳定的现金流入，且现金流入能够覆盖专项债还本付息的规模，从财务角度上分析其预期收益具有合理性。

②该项目尚未产生收益，2022年完成收益率计划的可能性较小。“收益率达到计划”三级指标分值3分，实际得分0分。

“经济效益”二级指标分值5分，实际得分2分。

（2）社会效益

通过调研访谈和满意度调查，本项目的建设实施不仅有利的改善了特困老人及困难的失能、半失能老年人和社会养老医疗问题，同时也加快了和谐社会的建设，使国家对老人养老问题的压力相应得到缓解，具有良好的社会效益。

“社会效益”二级指标分值5分，实际得分5分。

（3）生态效益

该项目的实施，极大改善了医养条件，有效控制了环境污染，提供了良好的医养环境。

“生态效益”二级指标分值5分，实际得分5分。

（4）可持续影响

该项目能够产生持续稳定的现金流入。

“可持续影响”二级指标分值5分，实际得分5分。

（5）还本付息

根据《高阳县民政局医养结合养老公寓建设项目 相关项目收益与融资自求平衡专项评价报告》，本项目用于资金平衡的项目运营净收益为6,559.32万元，融资本息为3,017.95万元。完全能够保障专项债的按期还本付息。

“还本付息”二级指标分值5分，实际得分5分。

（6）服务对象满意度

为了解“高阳县民政局医养结合养老公寓建设项目”受益群体的满意度情况，评价工作组围绕项目的建设质量、组织管理、安全性、舒适性、社会效益等方面，设计制作了满意度调查问卷，分别由项目相关人员进行填写。

“服务对象满意度”二级指标分值5分，实际得分5分。

五、经验做法及存在问题

（一）经验做法

1.完善审批手续，确保依法合规。

高阳县民政局严格按照规定建设程序办理工程项目业务，从项目建议书、立项、可行性研究报告、初步设计及概算等，坚持工程项目建设管理的完整性、程序性和规范性，能够严格执行基本建设审批程序。

2.强化施工管理，确保工程质量。

一是聘用专业工程项目管理公司跟踪施工全过程。从施工方案、预算控制、材料质量、竣工验收等各方面加强施工全过程控制管理，保证项目顺利完工。二是建立质保体系。建立了“法人单位负责、施工单位保证、项目管理、监理单位控制”的质量保证体系，真正起到了质量监督的作用。三是狠抓关键环节。严把原料、配比、施工、检测、验收“五道关口”，每道工序严格检验，发现不符设计要求的坚决返工。四是加强项目调度。工程建设后期，成立专门工作小组，每天调度、研究解决项目建设、竣工验收等环节存在的问题，有力推进项目建设进度。

（二）存在问题

1.项目资金支付审批程序有待完善。

通过查阅内部管理制度发现，高阳县民政局制定的《建设项目内部财务管理制度》，对于项目资金收支管理规定过于简单，没有规定明确的项目资金审批权限和大额资金支付决策程序。

2.项目会计核算有待规范。

通过查阅账目发现，高阳县民政局支付的农民工工资保证金、支付的安全文明施工费，直接计入了“在建工程”科目，费用列支渠道不正确。工程前期存入专户的农民工工资保证金、安全文明施工费，先在“其他应收款”科目核算，待按照《工程施工合同》规定支付工程进度款或工程竣工结算时扣回，同时冲减“其他应收款”科目，计入“在建工程”科目。

3.2022年项目收益率难以达到计划。

根据《高阳县民政局医养结合养老公寓建设项目 相关项目收益与融资自求平衡专项评价报告》，2022年全年项目运营收益为882.84万元，其中收入1,230.00万元、成本347.16万元。

该项目于2022年7月份完工，2022年项目运营预期收益恐难实现。

六、评价建议

（一）进一步严格项目资金支付审批程序。

建议高阳县民政局：一是严格执行财政部、省财政厅有关专项债券资金管理规定，确保资金使用合规；二是在制度中明确项目资金支付审核审批流程及审核审批权限，对于大额资金支出严格执行集体决策程序，确保资金使用的审批程序合规。

（二）进一步强化管理规范核算。

建议高阳县民政局：一是尽快规范项目会计核算，进一步严格执行《政府会计制度》，纠正核算错误，规范今后有关项目建设的会计核算；二是进一步全面梳理《政府会计制度》执行情况，加强会计监督、促进项目管理水平的提升。

（三）进一步推进医养结合项目的正常运营。

建议高阳县民政局：一是尽快完善医养结合养老公寓的软硬件建设，具备入驻及服务条件；二是加强管理、专业技术、服务和后勤等人员的配备和培训，确保服务质量；三是建立与医养结合服务相配套的管理体系，加强服务管理、人员管理、财务管理、环境及设施设备管理、安全生产管理和后勤管理等。

附件1：“高阳县民政局医养结合养老公寓建设项目”绩效评价结果

河北满好会计师事务所（普通合伙）

2022年8月1日

“高阳县民政局医养结合养老公寓建设项目”绩效评价结果：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20 分） | 项目立项 （6 分） | 立项依据充分（3 分） | 3 | 3 |
|  |  | 立项程序规范性（3 分） | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 （6 分） | 绩效目标合理性（3 分） | 3 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性（3 分） | 3 | 3 |
|  | 资金投入 （8 分） | 符合专项债支持领域（4 分） | 4 | 4 |
|  |  | 专项债额度与实际需求匹配（4 分） | 4 | 4 |
| 小 计（20 分） |  |  | 20 | 20 |
| 管理 （20 分） | 资金管理 （10 分） | 纳入政府性基金预算管理（2 分） | 2 | 2 |
|  |  | 专项债资金使用合规性（4 分） | 4 | 4 |
|  |  | 收入成本及预期收益合理性（2 分） | 2 | 2 |
|  |  | 专项债期限与项目期限匹配性（2 分） | 2 | 2 |
|  | 组织实施 （10 分） | 管理制度健全性（3 分） | 3 | 2 |
|  |  | 项目招标采购合规性（3 分） | 3 | 3 |
|  |  | 制度执行有效性（4 分） | 4 | 4 |
| 小 计（20 分） |  |  | 20 | 19 |

| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 分值 |  | 评分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 （30 分） | 产出数量 （9 分） |  | 完成项目设计规模及内容（9 分） | 9 |  | 9 |  |
|  | 产出质量 （9 分） |  | 医养结合设备及生活条件是否满足现需条件（9 分） | 9 |  | 9 |  |
|  | 产出时效 （6 分） |  | 工程周期在预计时间内（6 分） | 6 |  | 5 |  |
|  | 产出成本 （6分） |  | 总投资在概算范围内（6 分） | 6 |  | 6 |  |
| 小 计（30 分） |  |  |  | 30 |  | 29 |  |
| 效益 （30 分） | 经济效益指标（5 分） |  | 预期收益的合理性（2 分） | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | 收益率达到计划（3分） | 3 |  | 0 |  |
|  | 社会效益指标（5 分） | 提高老龄人群医养便利（3 分） |  |  | 3 |  | 3 |
|  |  | 促进和谐社会建设（2） |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 生态效益指标（5 分） | 提供良好的医养环境（5 分） |  |  | 5 |  | 5 |
|  | 可持续影响指标（5 分） | 项目收益可持续（5 分） |  |  | 5 |  | 5 |
|  | 还本付息指标（5 分） | 能够偿还债券本金（3 分） |  |  | 3 |  | 3 |
|  |  | 能够偿还债券利息（2 分） |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 服务对象满意指标（5 分） | 公众满意度（5 分） |  |  | 5 |  | 5 |
| 小 计（30 分） |  |  |  |  | 30 |  | 27 |
| 合 计（100 分） |  |  |  |  |  |  | 95 |