高阳县交通运输局

2021年部门整体支出绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

根据高财稽查[2022]2号《关于做好2022年度县级预算部门整体支出绩效自评工作的通知》要求，结合高财监[2020]6号《高阳县县级部门预算项目绩效自评管理办法》对照2021年预、决算，对2021年度县级预算部门所有项目支出资金开展绩效自评工作。

2021年我部门共涉及预算项目26个，涉及资金6391.70万元，通过绩效自评24个项目全部完成，2个项目在建，完成资金支付3659.97万元。

二、绩效目标实现情况

（一）基本情况。

2021年预算项目包括：

1、津保南线-张庄村(城冯路)道路工程款项目，项目预算资金119.70万元。

项目年度预期绩效目标：完成公路建设里程9.3公里，验收合格，满足路网规划，方便群众出行。

2、高阳县东环路（津保南线-保沧线段）（冀财债[2018]52号）项目，项目预算资金739万元。

项目年度预期绩效目标：完成公路建设里程6.98公里，验收合格，满足路网规划，方便群众出行。

3、高阳县石家庄至边渡口南段公路改造工程（冀财债[2018]52号）项目，项目预算资金145万元。

项目年度预期绩效目标：完成公路建设里程6公里，验收合格，满足路网规划，方便群众出行。

4、冀财建[2021]48号孝义河生态廊道环境提升工程十里义脉北路段C066新生农场路S235-劳教所路项目，项目预算资金92万元。

项目年度预期绩效目标：完成公路建设里程3.2公里，验收合格，成本控制在预算内，对经济发展有明显促进作用。

5、交通局四条乡道造价咨询费项目，项目预算资金12.60万元。

项目年度预期绩效目标：按期完成项目投资，成本控制在预算内，满足路网建设，方便群众出行。

6、交通局热熔标线资金项目，项目预算资金18.68万元。

项目年度预期绩效目标：完成4916.69平方米热熔标线刻画，验收合格且成本控制在预算内，保障行车安全。

7、冀财建[2020]288号农村公路建设养护发展专项资金项目，项目预算资金49万元。

项目年度预期绩效目标：养护资金百分百列入财政预算，工程质量验收合格按期完工，成本控制在预算内，改善交通状况。

8、冀财建[2019]296号2020年农村公路建设养护发展专项资金项目，项目预算资金24万元。

项目年度预期绩效目标：养护资金百分百列入财政预算，工程质量验收合格按期完工，成本控制在预算内，改善交通状况。

9、冀财建[2020]276号中央-成品油税费改革转移支付项目，项目预算资金56万元。

项目年度预期绩效目标：养护资金百分百列入财政预算，工程质量验收合格按期完工，成本控制在预算内，改善交通状况。

10、高阳县津石高速高阳西-宏润大街及津石高速高阳北-砖厂路沿线景观提升工程项目，项目预算资金2170.52万元。

项目年度预期绩效目标：完成5个路段的景观提升工程，工程质量验收合格按期完工，美化周边环境，促进经济发展。

11、交通局高速高速引线两侧林下花带养护工程项目，项目预算资金67万元。

项目年度预期绩效目标：完成3年养护期，工程质量验收合格按期完工，成本控制在预算内，有效美化周边环境，促进经济发展。

12、交通局高阳县高速引线绿化养护项目，项目预算资金105万元。

项目年度预期绩效目标：完成12个小项的绿化养护，工程质量验收合格按期完工，成本控制在预算内，有效美化周边环境，促进经济发展。

13、交通局农村公路养护项目，项目预算资金152万元。

项目年度预期绩效目标：养护资金百分百列入财政预算，工程质量验收合格按期完工，成本控制在预算内，改善交通状况。

14、冀财建[2020]290号国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰奖补资金152.76万元。

项目年度预期绩效目标：完成563辆车国三淘汰奖补工作，保证补贴车辆百分百符合国家标准，对污染防治促进作用明显。

15、冀财建[2020]221号2020年车购税资金用于国三及以下排放标准运营柴油货车淘汰工作奖补资金301.27万元。

项目年度预期绩效目标：完成563辆车国三淘汰奖补工作，保证补贴车辆百分百符合国家标准，对污染防治促进作用明显。

16、冀财建[2020]249号2020年省级大气污染防治专项资金91.66万元。

项目年度预期绩效目标：完成563辆车国三淘汰奖补工作，保证补贴车辆百分百符合国家标准，对污染防治促进作用明显。

17、冀财建[2021]123号-2020年度出租车油价补贴资金75.57万元。

项目年度预期绩效目标：完成县域营运111辆出租车补贴，公交一卡通互联互通达到百分百，按时完成补贴资金控制在预算内，促进出租车行业健康稳定发展。

18、冀财建[2020]258号2020年道路场站建设及事业发展专项资金汽车客运站防疫物资补助5万元。

项目年度预期绩效目标：完成1个二级以上汽车客运站防疫物资补助，落实疫情防控要求成效明显，资金控制在预算内，明显促进疫情防控工作。

19、冀财建[2021]162号-省级大气污染防治专项资金用于城乡客运一体化试点创建资金300万元。

项目年度预期绩效目标：投入新能源公交车数量达50辆，申请补贴的新能源汽车百分百符合国家标准，按项目进度拨付资金，节能减排效果有所提升。

20、冀财建[2021]163号-县级城乡客运一体化试点补助资金967.93万元。

项目年度预期绩效目标：新建充电桩数量达25个，交通一卡通使用率达50%及以上，按项目进度拨付资金，有效缓解交通出行压力。

21、国三及以下排放标准运营柴油货车淘汰补贴预算安排100万元。

完成563辆车国三淘汰奖补工作，保证补贴车辆百分百符合国家标准，对污染防治促进作用明显。

22、冀财建[2021]123号-2020年度农村道路客运油价补贴资金164.01万元。

项目年度预期绩效目标：完成县域内103辆农村客运营运车补贴，道路客运电子票服务达90%及以上，按时完成补贴资金控制在预算内，推动农村道路客运的发展，方便群众安全、便捷出行。。

23、交通局2021年公交运营补贴，项目预算资金100万元。

项目年度预期绩效目标：城内公交车运营数量达60辆，班车达到正班正点，按期完成补贴，保障城内公交正常运营，方便群众出行。

24、冀财建[2021]64号-2019年度节能与新能源公交运营补贴360万元。

项目年度预期绩效目标：城内公交车运营数量达60辆，班车达到正班正点，按期完成补贴，保障城内公交正常运营，方便群众出行。

25、保沧高速连接线清理整治工程，项目预算资金5万元。

项目年度预期绩效目标：完成连接线清理整治工程，质量验收合格率在90%及以上，在合同期限内完工，成本控制在预算内，有效美化周边环境。

26、高阳汽车站全自动体温检测仪费用，项目预算资金18万元。

项目年度预期绩效目标：完成汽车客运站1套全自动体温检测仪的安装，质量验收合格率百分百，成本控制在预算内，有效促进疫情防控。

（二）预算管理、执行情况

1、绩效评价目的

对项目的实施结果与预期目标进行对比，总结经验教训，指导今后项目建设。

2、绩效评价标准和评价方法

项目绩效评价标准采用范本中的评分依据及标准。评价方法采用项目执行情况同指标相比，实际结果同预期目标相比进行逐项评价，最后相加并加权汇总的方法进行。

3、绩效评价实施过程

(1) 前期准备。成立绩效评价小组，收集同绩效评价相关的资料，制定绩效评价工作计划。

(2) 组织实施。按照制定的绩效评价工作计划和相关政策，对项目进行绩效评价。

(3) 分析评价。绩效评价工作严格按照有关规定、阶段进行，评价人员认真负责，评价结果同实际情况相符。

4、项目结果绩效情况分析

项目建设将推进公路事业又好又快发展，创造了安全、畅通、高效的通行条件，对改变高阳县的投资环境，对外开放、促进经济发展起到了重要作用。从社会效益来讲，通过工程的实施好路率、行车速度大幅提高，行车时间减小，将推动沿线经济的发展，交通环境明显改善，带动投资环境的明显改观；同时起到了扶贫减灾，提高劳动就业，协调经济发展的效果。

5、项目综合评价等级及评价结论

（1）项目综合评价得分为96.67分。

（2）项目综合评价结论

2021年完成项目24个，其中：完成率100%的有15个，90%及以上的9个；在建项目2个。完成项目投资3659.97万元。完成率在90%及以上的项目主要是因为预算执行率低，其中：高阳县东环路（津保南线-保沧线段）、高阳县石家庄至边渡口南段公路改造工程2个项目由于评审周期长未能及时拨付资金；冀财建[2020]290号国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰奖补资金该项目、冀财建[2020]221号2020年车购税资金用于国三及以下排放标准运营柴油货车淘汰工作奖补资金、2020年省级大气污染防治专项资金-冀财建[2020]249号、国三及以下排放标准运营柴油货车淘汰补贴4个项目由于符合标准的淘汰车数量减少，形成资金结存预算执行率低；高速高速引线两侧林下花带养护工程、高阳县高速引线绿化养护项目2个按合同实际支出拨付未全部支出，预算执行率低； 2021年公交运营补贴（县级资金安排）项目由于财政经费紧张只拨付省补资金造成预算执行率低。冀财建[2021]162号-省级大气污染防治专项资金用于城乡客运一体化试点、冀财建[2021]163号-县级城乡客运一体化试点补助2笔资金都是用于城乡一体化项目，项目建设期是2021年-2023年，由于资金文下达晚，资金转列2022年年初预算。

三、绩效目标设定质量情况

2021年度预算通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，全面总结绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。项目立项定位准确、预算编制合理、组织实施严密，施工进度较快，项目管理绩效评价为优，优化了我县路网结构，通行能力显著提高，拉动了地区经济的发展，方便了群众的出行，达到阶段性预期效果。

四、整改措施及结果应用

加强内部协调与配合，建立与部门预算相结合的应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。补助资金拨付的建设为全面改善高阳县通行状况及与周边乡村的联系起到了非常重要的作用为广大群众创造了安全、畅通、高效的通行环境。从社会效益来讲，即改善了交通运输环境，又推动了沿线经济的发展，使沿线投资环境得到明显改善，提高劳动就业率，全面推动社会经济可持续发展。

2022年3月25日