高阳县水利局

孝义河高阳县城段治理工程项目
（中小河流治理）绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

孝义河做为行洪排涝综合运行的河道，上世纪80年代大清河流域补充规划中确定孝义河的除涝标准为10年一遇，目前由于年久失修，多年未经过统一整治，现状排沥能力已不足5年一遇。同时孝义河左堤一部分为白洋淀南四门堤分洪区的堤防，一部分为县城安全区的围堤，防洪功能十分重要，因此，对其进行综合整治是非常必要的。
    2013年我局委托河北省水利水电勘测设计研究院编制完成《高阳县孝义河综合整治规划报告》，规划建设内容主要为河道清淤、扩挖、堤防填筑和河道景观建设。该报告已经审查并批复。

2、项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

孝义河高阳县城段治理工程项目（中小河流治理）的建设内容主要是(孝义河主槽清淤、扩挖，主槽清淤、扩挖桩号为H0+800-H12+200，治理长度11.4㎞；(堤顶路硬化5.4㎞，桩号范围为D72+200-81+100，其中D77+000-80+500维持现状混凝土路面；(拆除重建生产桥4座，包括南蔡口桥、北蔡口桥、南蒲口桥和南马桥。
（2）项目实施情况

孝义河高阳县城段治理工程项目（中小河流治理），下达冀财农[2020]70号-2020年中央水利发展资金预算1895万元，冀财农[2020]144号-提前下达2021年省级水利发展资金758万元，县级资金505万元。本次治理范围自赵官佐村南至高阳与安新县界，治理长度19.8千米，主要建设内容：河道清淤疏浚11.4千米，堤顶路硬化5.4千米，拆除重建生产桥4座。建设期限：计划工期自2020年11月至2021年8月31日。2020年11月19日，签订监理合同；11月23日，签订施工合同。11月25日进场施工，项目已完工。

3、资金投入和使用情况

（1）资金到位情况

高阳县水利局孝义河高阳县城段治理工程项目（中小河流治理）下达冀财农[2020]70号-2020年中央水利发展资金预算1895万元，冀财农[2020]144号-提前下达2021年省级水利发展资金758万元，县级资金505万元，共计3158万元，资金全部到位。
     2023年孝义河高阳县城段治理工程项目中央资金年初预算104.2万元，省级资金年初预算360.2万元。
（2）资金支出情况

截至目前孝义河高阳县城段治理工程项目（中小河流治理）支付中央资金1185.04万元、省级资金397.79万元、县级资金454.31万元，共计2037.14万元。剩余资金待财政评审结束后拨付。
（二）项目绩效目标

中小河流治理长度19.8公里
、中小河流治理保护人口数量12万人。

二、绩效评价情况

（一）绩效评价的对象、范围和目的

1、绩效评价对象

本次绩效评价对象为孝义河高阳县城段治理工程项目（中小河流治理）。

2、绩效评价范围：

评价范围包括：孝义河高阳县城段治理工程项目（中小河流治理）3158万元，主要用于对中小河流治理。

3、绩效评价的主要内容和目的：

（1）资金安排、拨付情况。包括资金安排是否紧扣资金绩效目标、突出重点、科学合理、程序到位；涉及的相关部门是否及时足额拨付项目资金，地方是否在项目资金申请前、下拨后开展核查、追踪问效等有关工作。

（2）资金使用管理情况。是否严格按资金管理办法执行，资金使用单位是否专款专用，是否按现有财政、财务管理制度要求使用资金；单位项目管理和财务管理是否健全、规范；资金支出范围和进度与申报预算（计划、预期目标）是否相符，是否按时、按质、按量完成项目任务。

（3）资金绩效情况。通过评价取得数量、质量等指标资料，围绕绩效目标，通过横向比较、纵向分析、调查问卷等方式，对资金实施效果，在促进地方经济、维护社会稳定等方面进行绩效评价，总结成绩、分析问题、提出工作建议。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、绩效评价依据

——《中华人民共和国预算法》

——《中华人民共和国会计法》

——《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）

——河北省财政厅转发《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》的通知（财预[2020]10号）

——高阳县财政局关于印发《高阳县县级预算绩效重点评价管理办法》的通知（高财监〔2020〕7号）
——高阳县财政局关于印发《2023年县级部门重点绩效评价计划的通知》（高财稽查[2023]15号）。

3、绩效评价指标体系

高阳县水利局孝义河高阳县城段治理工程项目（中小河流治理）绩效评价指标包含：决策、过程、产出、效益四部分内容（即一级指标），下设7个二级指标、11个三级指标，总分值为100分。一是决策环节分值6分，主要评价项目绩效目标是否明确、合理；二是过程环节分值34分，主要评价资金管理过程的规范性、合理性等内容；三是产出环节分值40分，主要评价项目实际进度、完成的及时性等内容；四是效益环节分值20分，评价资金投入达到的效益；综合评价高阳县水利局孝义河高阳县城段治理工程项目（中小河流治理）。

4.绩效评价方法

根据孝义河高阳县城段治理工程项目（中小河流治理）的特点，本次绩效评价取查阅合同等相关资料、综合分析的方式进行评价。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作分为前期准备、组织实施、总结报送三个阶段。

前期准备阶段：高阳县水利局绩效评价组明确绩效评价的内容和范围；确定评价指标体系；制定绩效评价工作方案；

组织实施阶段：7月15日对孝义河高阳县城段治理工程项目（中小河流治理）进行查阅合同等相关资料的评价工作：

结合实际情况，查阅了账簿、凭证等资料，核查孝义河高阳县城段治理工程项目（中小河流治理）支出范围。

总结报送阶段：绩效评价工作组在完成现场评价后，起草绩效评价报告，形成正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

经过评定，结合实际情况得分为100分。得分构成：决策环节得分6分，占标准分值的100%；过程环节得分34分，占标准分值的100%；产出环节得分40分，占标准分值的100%；效果环节得分20分，占标准分值的100%。

本次绩效评价综合评定为“优”。

四、绩效评价指标分析

孝义河高阳县城段治理工程项目（中小河流治理）绩效评价产出、效果指标做如下分析：

1.项目决策方面。该部分指标满分6分，实际得分6分。其中，绩效目标合理性分值2分，得2分；绩效目标明确性分值4分，得分4分。
2.项目过程方面。该部分指标满分34分，实际得33分。其中，项目资金管理分值22分，得22分；组织实施分值12分，得12分。

3.项目产出方面。该部分指标满分40分，实际得分40分。
4.项目效果方面。该部分指标满分20分，实际得分20分。通过对群众发放问卷调查，群众基本满意。

五、绩效评价中发现的问题

无
附件：孝义河高阳县城段治理工程项目（中小河流治理）绩效评价指标评分表
2023年8月2日
6

